四平市下三台水库水源地保护区整治方案

## 根据中央环保督察组加强下三台水库水源地保护区整治的督察意见，市政府于2018年7月18日在下三台水源地现场召开综合整治专题会议，决定由铁东区人民政府对下三台水源地保护区范围内住户进行综合整治。为确保下三台水源地整治顺利进行，四平市铁东区人民政府依据《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规制定本方案。

一、整治范围

铁东区城东乡下三台村上道子屯（东临大地，西临下三台水库，南临大地，北临下三台水库）占地面积37820.2平方米，31户；山嘴子屯（东临下三台水库，西临乡路，南临下三台水库，北临下三台水库）占地面积91334.7平方米，36户，宅基地范围内的土地、房屋及附属物。

- 法律依据

依据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国行政强制法》等相关法律法规。

三、整治实施主体及实施部门

实施主体：铁东区人民政府

具体实施部门：下三台水库水源地保护区整治领导小组（附领导小组成员名单）

四、整治期限：

- 2018年8月10日至2018年10月30日

- 准备阶段：2018年8月1日-2018年8月15日

成立领导小组，起草、修改、通过整治方案。

- 调查摸底评估阶段：2018年8月15日至2018年8月31日

现场调查、测量、询问、对住宅房屋及附属物进行评估。

- 下达决定阶段：2018年8月31日至2018年9月10日

区政府对一级、二级水源地保护区内的住宅房屋及附属物，下达责令限期拆除决定，并送达给住宅房屋及附属物的所有权人。

- 安置阶段：2018年9月10日至2018年10月20日

对同意铁东区政府安置方案并自行拆除住宅房屋及附属物的所有权人按方案进行安置。

- 催告执行阶段：2018年10月20日至2018年10月31日

对在限期内应该自行拆除建筑物及附属物的所有权人依法进行催告自行拆除。拒不拆除的，强制拆除。

五、安置方案

（一）房屋安置

1、被拆除房屋所有人具有合法产权证照（含具有集体土地使用证）的住宅房屋，按照“拆一还一”进行安置，不找差价，产权归被拆除房屋所有人所有。被拆除房屋所有人安置房屋按向上靠近户型安置。

2、被拆除房屋所有人安置就近靠近户型为14个基本户型，即：40㎡、45㎡、50㎡、55㎡、60㎡、65㎡、70㎡、75㎡、80㎡、85㎡、90㎡、95㎡、100㎡、105㎡。安置面积40㎡以内（含40㎡）的靠近到40㎡；40㎡以上，45㎡以内（含45㎡）的靠近到45㎡；45㎡以上，50㎡以内（含50㎡）的靠近到50㎡；50㎡以上，55㎡以内（含55㎡）的靠近到55㎡；55㎡以上，60㎡以内（含60㎡）的靠近到60㎡；60㎡以上，65㎡以内（含65㎡）的靠近到65㎡；65㎡以上，70㎡以内（含70㎡）的靠近到70㎡；70㎡以上，75㎡以内（含75㎡）的靠近到75㎡；75㎡以上，80㎡以内（含80㎡）的靠近到80㎡；80㎡以上，85㎡以内（含85㎡）的靠近到85㎡；85㎡以上，90㎡以内（含90㎡）的靠近到90㎡；90㎡以上，95㎡以内（含95㎡）的靠近到95㎡；95㎡以上，100㎡以内（含100㎡）的靠近到100㎡；100㎡以上，靠近到105㎡。105㎡以上的，不享受靠近户型优惠政策。面积较大的可以分户给予安置，但不再享受靠近户型优惠政策。

3、增加面积的计算标准

被拆除房屋所有人房屋面积不足就近靠近户型面积的，就近靠近户型增加面积部分按建安成本价格结算。

4、具有多个户口共同居住一处房屋的被拆除房屋所有人，可以分户安置,总体只给予5平方米建安成本价格。

5、被拆除房屋产权证照上记载为住宅，但被拆除房屋所有人利用房屋从事经营活动的（简称住宅兼营业），按住宅房屋安置补偿。

住宅兼营业房屋均一次性给予3个月停产停业损失补偿。

对于无法提供缴纳所得税完税凭证的，其停产停业损失费按实际税收起征点×15%×3个月计算。如达不到最低税收起征点按最低税收起征点计算，即每月的停产停业损失为最低税收起征点×15%，按3个月计算。

拆除用于经营的营业房屋的停产停业损失费按由选定的评估机构评估确定的价格予以补偿。

6、安置房源地点：由区政府协调市棚改办，给予统一安置四平六中对面（棚改18#-3-4地块）。

7、住宅房屋使用人自行拆除的, 实施部门向被拆除房屋所有人每户支付一次性交通费 1000元。

8、除住宅房屋以外的附属物、构筑物，按成本法给予评估，按安置楼房建筑成本价格2350元/平方米折算面积与主房合并给予安置。

9、本村村民在宅基地范围内建设的无照房屋，经相关部门（国土、乡、村）认定为唯一住房，参照具有合法产权证照房屋给予安置。

（二）土地流转

根据自愿原则，鼓励村民自行流转，若个人不愿自行流转，由村集体负责流转，按当年土地流转价格给予补偿。

此次下三台水库水源地保护区整治，涉及到完成中央环保督察整改任务，同时也是涉及到全市人民饮水安全的大事。各责任单位要以高度的政治责任感、使命感，按时间节点、方法步骤，抓紧实施。领导小组各成员单位及各小组各负其责，按分工的要求，在规定的时限内保质保量的完成整治任务。