四平市铁东区贯彻落实吉林省生态环境保护

督察反馈问题整改销号公示表格（序号九）

| 市序号 | 清单编号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十五 | 九 | 存在拖延整改问题。铁东区山门镇龙王村非法采石案件公示的整改方案为要求采石场拆除生产设备，恢复林地植被。实际上金鼎矿业采石场现场设备均未拆除，剩余砂石未清理，林地植被并未恢复。 | 拆除相关设备，清理场地完成植被恢复。 | 1、山门镇政府协调市自然资源局立即拆除设备，并完成砂石清理相关工作。（已完成） 2、2018年底前区林业和水利局协调市林业局完成植被恢复工作。 | 山门镇政府协调市自然资源局立即拆除设备，并完成砂石清理相关工作（已完成）。2018年底前区林业和水利局协调市林业局完成植被恢复工作。 |  |