四平市铁东区2019年地质灾害防治工作方案

为有效防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民群众生命和财产安全，切实做好2019年度全区地质灾害防治工作，根据《吉林省地质灾害防治条例》（吉林省人民代表大会常务委员会公告第十四号）、《吉林省自然资源厅关于印发吉林省2019年地质灾害防治方案通知》要求，结合我区地质灾害现状和2019年全省降水趋势预测，制定本方案。

一、2018年全区地质灾害防治情况及2019年灾情预测

(一)2018年全区地质灾害防治情况

2018年，全区未发生较大地质灾害灾情，但7-8月份，山门镇、石岭镇、叶赫镇等地发生了规模较小的山体滑坡，局部地段发生山洪冲毁少量农田及道路现象。由于发现及时，采取措施得力和防范及时有效，没有造成人员伤亡和财产损失。

全年共开展汛期地质灾害现场巡查8次，进行了地质灾害防治工作和常态化检查。强化汛期地质灾害防治值班值宿工作。

(二)2019年全区地质灾害灾情预测

据省气象部门预测，2019年续期（6-8月）全省平均降水量为400-440mm，比常年同期的392.8mm偏多，主要集中在7月中旬至8月中旬。在局部地区仍然存在强降雨，可能发生崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害。加之人类工程活动（公路切坡、兴修水利、矿产开发等）影响不断加剧，诱发新的地质灾害可能性和频率将更大。因此，今年我区地质灾害防治工作形势依然严峻，防治任务仍很艰巨。

二、地质灾害重点预防区

(一)重点预防的河流：东西辽河流经四平铁东流域、叶赫镇北大河。

(二)重点预防的乡(镇)、村(屯)：城东乡下三台村二社石砬子山(隐患点1处)、山门镇山门村二郎山(隐患点1处)、山门镇古洞村路边(隐患点1处)、叶赫镇新立村王家屯(隐患点1处)、叶赫镇兴隆村二社(隐患点1处)、叶赫镇双合村八队(隐患点1处)、叶赫镇永合村三社(隐患点1处)、叶赫镇营盘村四社(隐患点1处)、叶赫镇砬子沟村十社(隐患点1处)、石岭镇哈福村三社(隐患点1处)、石岭镇姜家洼村四社北侧(隐患点1处)、各乡、镇中小学校区（舍）。

(三)重点预防的铁路、公路沿线：平梅线四平——石岭铁路沿线，四平——石岭、四平——叶赫公路沿线等。

三、地质灾害防治措施

(一)加大对地质灾害隐患区(点)的汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作，并将已知地质灾害隐患点进行登记造册，继续与乡(镇)重点区域的村(屯)签订《2019年度地质灾害防灾、灾情速报工作责任书》，建立2019年度地质灾害防灾、灾情速报联系网络，及时填制《2019年度汛期地质灾害防治责任区一览表》，切实落实好汛期值班工作。

(二)抓好群测群防工作。各乡（镇）国土所要将已知的地质灾害危险点、隐患点所涉及的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等突发性地质灾害“防灾避险明白卡”发到受灾害威胁的群众手中，将“防灾避险工作明白卡”发至地质灾害防灾负责单位和负责人，全面落实好防灾避险工作。

(三)加强组织领导。坚持属地管理、分级负责的原则，各乡（镇）人民政府要切实加强对汛期防灾工作的领导，对所辖区域内的地灾隐患点、公路、铁路、河流沿线重点预防，建立健全“政府组织领导、部门协作、全社会共同参与”的地质灾害防治工作机制，完善突发地质灾害应急预案，疏散群众，开展调查和防治工作并及时上报。区政府将不定期对重点地区的防灾工作进行检查督导。

(四)加强执法监督，遏制人为诱发的地质灾害发生。加强对矿山地质环境的保护和监督管理工作，重点是铁东区域内的矿企要保证尾矿坝址和废渣堆放场的安全，规范各类建设项目用地和矿山建设项目地质灾害危险性评估工作制度，继续做好矿山地质环境保护与治理恢复方案编制工作，加强执法力度，遏制违法开采行为的发生，从源头上抓好地质灾害防治工作。

(五)协调配合、通力合作。国土资源部门要在政府统一领导下，与气象、安监、教育、水利、交通、住建、民政等部门加强交流合作，做好地质灾害防治工作。国土所要开展险情巡查、预警预报等工作，提高对突发性地质灾害时间的应急处置能力。

市国土资源局铁东分局汛期实行24小时值班制度。

值班电话：0434-2231004（办公室）

0434-2231018（主管科长、科室）

0434-2231015（夜间值班室）